# Relatório Operacional: Case RK Baixo (Sábado)

Este documento contém os dados estruturados da força-tarefa realizada na área de Retiradas (Setor DV), focada no escoamento do backlog crítico com ETD 05.

| Data | Hora_Turno | Setor | Volume_Pendente | Status_Operação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02/05/2026 | 08:00 | DV - RK Baixo | 4567 | Em Processamento |
| 02/05/2026 | 10:00 | DV - RK Baixo | 3640 | Em Processamento |
| 02/05/2026 | 12:00 | DV - RK Baixo | 2713 | Em Processamento |
| 02/05/2026 | 14:00 | DV - RK Baixo | 1786 | Em Processamento |
| 02/05/2026 | 16:00 | DV - RK Baixo | 859 | Em Processamento |
| 02/05/2026 | 18:00 | DV - RK Baixo | 0 | ZERADO |

### Resumo Estratégico

- Backlog Inicial: 4.567 peças.

- Intervenção: Aumento de headcount (4 para 8 colaboradores) e implementação de roteirização por folhas (5 tarefas/folha).

- Resultado: ETD 05 totalmente processado dentro do turno de sábado.